Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa IR….2024 – po zmianie z dnia 14.11.2024 r.

zawarta w dniu ……. r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, NIP: 9691606890, zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Macieja Gogullę

a

………………..prowadzącym działalność pod firmą ……………………………..z siedzibą             w……………………………….., NIP:……………., REGON: ……………….zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Pilchowice zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pilchowice Nr 120.35.2023 z dnia 31.03.2023 r. została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

,,Dokumentacja projektowa przebudowy kotłowni budynku Domu Kultury w Wilczy oraz Domu Kultury w Żernicy w ramach projektu: „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- opracowanie koncepcji wraz z założeniami graficznymi oraz zbiorczym zestawieniem kosztów przebudowy (koncepcja wymaga akceptacji Zamawiającego);

- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń kotłowni w celu ich dostosowania do montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Pilchowice:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczy, przy ul. Karola Miarki 123 w zakresie przebudowy kotłowni i wymiany kotła na biomasę o mocy minimum 57,98 kW;

- Domu Kultury w Żernicy (filia GOK Pilchowice), przy ul. Szafranka 9, 44-144 Żernica w zakresie modernizacji kotłowni i wymiany kotła na powietrzne pompy ciepła typu powietrze-woda do centralnego ogrzewania o mocy łącznej minimum 47,791 kW;

- uzyskanie wszystkich decyzji lub zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego;

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

- Wykonawca opracuje koncepcję o której mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający pozostaje uprawniony do pisemnego zgłoszenia uwag do koncepcji w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia koncepcji w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice lub drogą elektroniczną na adres email: ug@pilchowice.pl. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca w celu opracowania kompletnej dokumentacji projektowej uwzględni założenia zawarte w programach funkcjonalno – użytkowych (PFU) sporządzonych w ramach projektu: „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021/2027. Priorytet FESL.1 „Fundusze Europejskie na transformację”, Działanie FESL.10.6 „Rozwój energetyki rozporoszonej opartej o odnawialne źródła energii”, stanowiących Załączniki nr 1 i 2 do umowy.

Zakres prac projektowych obejmuje realizację kompletnej dokumentacji technicznej w tym:

- opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego z podziałem na branże:

- branża sanitarna,

- branża elektryczna (dla instalacji elektrycznej oraz oświetlenia),

- branża budowlana;

- uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień umożliwiających otrzymanie decyzji administracyjnych;

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682) i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454) – 5 egz. (proj. budowlany), 3 egz. (proj. wykonawczy) - w wersji papierowej;

- opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) - zrealizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454) – w wersji papierowej - 4 egz,

- opracowanie przedmiarów robót uwzględniających wymagania określone w Rozporządzeni Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) – w wersji papierowej 4 egz.

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) – w wersji papierowej 4 egz.

- sporządzenia kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Przygotowania całości w/w dokumentacji w wersji elektronicznej - nośnik elektroniczny;

- wykonanie audytu energetycznego dla Domu Kultury w Żernicy;

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie potwierdzenia przyjęcia bez uwag zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania, jeżeli takie będą wymagane.

- Zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych). Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” – Część II do dnia bezusterkowego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje m.in. czynności określone art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682), w szczególności:

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,

- uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji,

- uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

- udział w naradach i komisjach technicznych,

- nanoszenie koniecznych zmian, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonej przed rozpoczęciem robót dokumentacji, które to zmiany nie mogły być przewidziane na etapie opracowania dokumentacji,

- udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym w celu potwierdzenia wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową,

- udzielenie niezbędnych wyjaśnień dotyczących rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonej dokumentacji, włącznie z obecnością na placu budowy, jeśli w tym celu zajdzie taka konieczność,

- udział w ocenie zastosowanych materiałów w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami.

Do obowiązków Wykonawcy należy udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego dla ww. zadań od momentu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych objętych projektem do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych na podstawie końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót. Projektant będzie pełnił nadzór autorski w zakresie określonym prawem autorskim i przepisami prawa budowlanego. Nadzór autorski, obejmować będzie wszystkie obowiązki projektanta wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane.

- Ogólne wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia.

Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 i 101 ustawy Pzp, w szczególności uwzględniać, że:

- w opisie proponowanych materiałów i urządzeń nie można zawierać zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że proponowanych materiałów i urządzeń nie można opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku w opisie muszą być wskazane kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- proponowane materiały i urządzenia opisuje się, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w jeden z następujących sposobów przez:

- określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia,

- odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, o których mowa w art. 102 ustawy Pzp , oraz norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i innych systemów referencji technicznych określonych w art. 101 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp; w takim przypadku zastosowanie mają zapisy art. 102 ustawy Pzp,

- odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wybranych cech,

- odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności,

opisując proponowane materiały i urządzenia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”,

Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji nie stosować kartonów archiwizacyjnych.

W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wykonywany będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą.

§ 2

Obowiązki Stron

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,

- udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych mu informacji, niezbędnych do wykonania niniejszej umowy,

- zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 4 niniejszej umowy,

- zatwierdzi w terminie do 14 dni przedłożoną dokumentację projektową dostarczoną przez Wykonawcę przed złożeniem do Starostwa Powiatowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania dokumentacji zgodnie z:

- zleceniem Zamawiającego postanowieniami umowy i ,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska,

- ustawą Prawo zamówień publicznych i obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień publicznych, co ma gwarantować bezpośrednie użycie tej dokumentacji w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania,

- wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonania przedmiarów robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454) dla każdego asortymentu robót występującego w przedmiotowym zadaniu,

- zaopatrzenia dokumentacji projektowej, stanowiącej umowny przedmiot odbioru w pisemne oświadczenie iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- udzielania Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy, w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację projektowanego zadania, w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Wykonawcy,

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu pytania do Wykonawcy,

- współpracy z wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego w przypadku ich ustanowienia przez Zamawiającego,

- określenia w dokumentacji projektowej wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w szczególności:

- adekwatnego do przedmiotu zamówienia dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

- wskazania wymogów w zakresie:

- poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

- certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności,

- określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,

- określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,

- określonego opakowania i oznakowania,

- instrukcji użytkowania,

- procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,

- dodatkowych badań i testów przeprowadzonych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2022 poz. 1854),

- określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

- warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,

- metod i technik budowy,

- wszelkich pozostałych warunków technicznych,

- zawarcia na czas trwania umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej, obejmującej odpowiedzialność Wykonawcy za wady w projektach i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego.

- Wykonawca będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na wniosek Zamawiającego.

- Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno-technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania Wykonawcy, w trakcie realizowania przedmiotu umowy, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac lub usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na każde wezwanie Zamawiającego.

- W okresie rękojmi na prace projektowe, na etapie realizacji robót budowlanych, Wykonawca uwzględni w projekcie wszelkie uwagi przedłożone przez Zamawiającego.

§ 3

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Kompletną dokumentację wymienioną w § 1 umowy Wykonawca opracuje i dostarczy w formie i ilości określonej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

- Dodatkowe egzemplarze dokumentacji, o której mowa w § 1 umowy Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą według kosztów wykonania.

- W terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, pok. nr 4 (sekretariat) dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. Brak jakiegokolwiek z dokumentów, o których mowa wyżej będzie uważany za złożenie niekompletnej dokumentacji Zamawiającemu.

- Odbiór dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości i poprawności odebranej dokumentacji.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec czego protokół odbioru, o którym mowa w ust. 4, nie jest dokumentem potwierdzającym poprawność wykonania dokumentacji.

- Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego opracowania lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin zakończenia przedmiotu umowy:

- opracowanie koncepcji wraz z założeniami graficznymi oraz zbiorczym zestawieniem kosztów przebudowy – do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy;

- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót – do dwóch miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia o którym mowa § 1 umowy ustala się na kwotę:

brutto: ……………zł (słownie:…………………………………………..), na którą składa się kwota netto w wysokości: ………….zł (słownie: …………………………..) oraz podatek VAT w wysokości: ………………….. (słownie: …………………….……………).

- Wykonawca uwzględnił w swoich cenach ryzyko ryczałtu, a także wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów wykonania przedmiotu umowy rozliczanego ryczałtowo.

- W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.

§ 6

Tryb fakturowania i forma zapłaty

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, nastąpi na podstawie faktury końcowej (zgodnie z kwotą wskazaną  w §5 pkt. 1) złożonej u Zamawiającego. Wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 8.

- Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy (bez zastrzeżeń) protokół odbioru dokumentacji podpisanej przez obydwie Strony umowy.

- Faktur będzie płatne przelewem w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i kompletu dokumentów stanowiących podstawę wystawienia danej faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę dokonania przelewu przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturach i jednocześnie zgłoszony w wykazie podatników VAT (tzw. „biała lista”) rachunek bankowy kontrahenta.

- W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego, który nie widnieje na tzw. „białej liście”, zapłata nastąpi na inny rachunek bankowy zgłoszony w wykazie podatników VAT (tzw. „biała lista”)

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej termin zapłaty wskazany w ust. 3 będzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej.

- Faktury należy wystawić na: Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, NIP: 9691606890.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

- Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

§ 7

Wady w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4 umowy

- O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Jakiekolwiek zmiany wynikające z usuwania wad w dokumentacji projektowej będą wprowadzane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany w pozostałych opracowaniach będą wprowadzane przez Wykonawcę tylko w formie suplementu, sporządzonego w formie i ilościach wskazanych w § 1 ust. 4 umowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach wprowadzanych w dokumentacji.

- W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego Strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad.

- Przez wadę rozumie się w szczególności:

- niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem zamówienia wskazanym w § 1,

- braki w przedmiocie odbioru,

- błędy w dokumentacji,

- niekompletność dokumentacji,

- rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe,

- powoływanie się w opracowaniu projektowym na nieobowiązujące akty prawne.

Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów projektowych będących skutkiem niewłaściwego rozpoznania terenu, w tym w szczególności podłoża, oddziaływania prowadzenia robót budowlanych na sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywają na Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

- Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 rozumiane jako nie zrealizowanie kompletnego przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) do dnia przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji, którą Zamawiający odbierze za protokołem;

- za opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 7, stwierdzonych po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w § 1 w czasie rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia;

- za wady w opracowaniu projektowym ujawnione na etapie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:

- konieczności wstrzymania robót,

- konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe ukończenie robót, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1;

- za opóźnienie w przystąpieniu do czynności pełnienia nadzoru autorskiego - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad określonych w § 2 - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1;

- w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 9 ust. 6 lub 7 - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za prace, do których Wykonawca nie przystąpił.

- W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania prac projektowych na dzień przerwania tych prac.

- Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego.

- Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b) – f) nie przekroczy 50% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 3 i ust. 5 nie pokrywają ich szkód.

- Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

§ 9

Prawa autorskie

- Z chwilą przekazania przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa § 1 umowy Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji:

- prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

- prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;

- prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

- prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

- prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne;

- prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych;

- prawo wykorzystania dzieła (utworu) na potrzeby Zamawiającego w celach inwestycyjnych na terenie Gminy Pilchowice,

- prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy;

- prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu);

- prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

- prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła (utworu),

- prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Pilchowice;

- prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust.1 zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań.

- Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru Zamawiającego.

- Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 5 ust.1.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jemu praw autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa o treści jak w ust. 3.

§ 10

Rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego Strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt – po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Zmawiający nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych przez Wykonawcę z tytułu rękojmi.

§ 11

Przedstawiciele Stron i adresy do doręczeń

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: Ewelinę Sankiewicz, e-mail: sankiewicz.e@pilchowice.pl, te. 32 235 64 24.

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się:…………………., tel………………….., e-mail: ………………..Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną:

- Zamawiający: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, e-mail: ug@pilchowice.pl, fax: 32/235 69 38,

- Wykonawca: ……………………………………………………….

§ 12

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy,

- wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,

- zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo wezwania Zamawiającego – po wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu do podjęcia prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu,

- gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy wykonanie dzieła i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu,

- gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia wad zgodnie z § 7 – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu,

- gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do kontaktu z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji,

- gdy Wykonawcy co najmniej trzykrotnie naliczono karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. b) – e) - w terminie 20 dni od dnia naliczenia przedmiotowej kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

- W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b) – h) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający może wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich, o których mowa w § 9 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną w tej umowie. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 9.

§ 13

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści zlecenia, na podstawie którego dokonano wyboru wykonawcy.

- Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na zmianę postanowień zawartej umowy na wniosek wykonawcy. Tym samym wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian w umowie.

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

      - Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

      - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 dla Zamawiającego oraz po 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca: